|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：网上人才招聘系统 | | | 负责人：林琳 | | |
| 项目成员：宋雯琦、李冰洋 | | | 填报日期：2020-5-29 | | |
| 项目阶段：需求分析、概要设计 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 需求分析 概要设计 详细设计 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 分析用户特点、定义用户需求 | 宋雯琦 | 100% |  |  |
| 2、 | 确定用例图和E-R图 | 李冰洋 | 100% |  |  |
| 3、 | 设计数据库表 | 林琳 | 100% |  |  |
| 4、 | 确定系统结构 | 宋雯琦、林琳 | 100% |  |  |
| 5、 | 功能模块设计 | 李冰洋、林琳 | 100% |  |  |
| 6、 | 接口设计 | 宋雯琦、李冰洋 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 本周工作主要是完成需求分析说明书和概要设计。  按照软件管理系统的开发流程，接下来完成了该网上人才招聘系统的需求分析和整个系统的概要设计，确定整个项目的实际需求和整个项目的大致的概要设计，为之后的详细设计、代码、测试等做下铺垫。 | | | | | |