|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：网上人才招聘系统 | | | 负责人：林琳 | | |
| 项目成员：宋雯琦、李冰洋 | | | 填报日期：2020-6-5 | | |
| 项目阶段：详细设计 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 详细设计 功能开发 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 程序系统结构设计 | 林琳 | 100% |  |  |
| 2、 | 简历管理设计说明 | 李冰洋 | 100% |  |  |
| 3、 | 投递简历功能设计说明 | 宋雯琦 | 100% |  |  |
| 4、 | 职位管理设计说明 | 李冰洋 | 100% |  |  |
| 5、 | 系统管理设计说明 | 林琳 | 100% |  |  |
| 6、 | 通知面试管理设计说明 | 宋雯琦 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 本周工作主要是完成详细设计，对整个网上人才招聘进行了详细的模块设计与分析，通过书写详细设计说明书文档的形式，对系统的详细设计进行了记录和总结。 | | | | | |