|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：网上人才招聘系统 | | | 负责人：林琳 | | |
| 项目成员：宋雯琦、李冰洋 | | | 填报日期：2020-6-10 | | |
| 项目阶段：详细设计 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 系统开发 系统开发 软件测试 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 开发简历管理模块 | 李冰洋 | 100% |  |  |
| 2、 | 开发投递简历模块 | 宋雯琦 | 100% |  |  |
| 3、 | 开发职位管理模块 | 林琳 | 100% |  |  |
| 4、 | 开发系统管理模块 | 李冰洋、林琳 | 100% |  |  |
| 5、 | 开发通知面试管理模块 | 宋雯琦、林琳 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 最近的工作都是对整个系统的实现过程，对系统的各个功能模块进行分工设计，完成，最后进行整合，整个系统进而开发完成。 | | | | | |