|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：网上人才招聘系统 | | | 负责人：林琳 | | |
| 项目成员：宋雯琦、李冰洋 | | | 填报日期：2020-6-29 | | |
| 项目阶段：软件测试修改、用户配置 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 软件测试 软件修改 用户配置 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 简历管理模块测试 | 宋雯琦 | 100% |  |  |
| 2、 | 投递简历模块测试 | 林琳 | 100% |  |  |
| 3、 | 职位管理模块测试 | 李冰洋 | 100% |  |  |
| 4、 | 系统管理模块测试 | 全体人员 | 100% |  |  |
| 5、 | 通知面试管理模块测试 | 全体人员 | 100% |  |  |
| 6、 | 系统配置说明 | 全体人员 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 近期的任务主要是对整个系统进行测试，检查，核实是否满足用户的设计需求，与需求规格说明书进行比对等等工作，以及对整个项目进行收尾工作，查看整个项目的完成度与预期计划是否符合，完后度、完成质量是否满足实际的要求等等工作。 | | | | | |